Verslag 2e werkgroepsessie 26-2-2025

Datum	: 26 februari 2025
Onderwerp	: Herinrichting Veerseweg tussen Zanddijk en Veere

	
Aanwezig	: bewoners, lid van de stadsraad, Nieuw Sandenburg en gemeente

Afwezig	: enkele leden van de stadsraad, school en ondernemers

Na een korte voorstelronde worden de belangrijkste punten uit de vorige sessie besproken.

Bij het Waterschap Scheldestromen is navraag gedaan over het eventueel dempen van de sloot. Dit heeft geen voorkeur, niet bij het Waterschap, maar ook niet vanuit de gemeente en de werkgroep. De reactie vanuit het Waterschap is dat het dempen van een sloot alleen een optie is als alle andere opties zijn onderzocht en niet haalbaar zijn.

De punten die geïnventariseerd zijn tijdens de 1e sessie zijn verwerkt in een schetsontwerp. Het schetsontwerp bevat de wensen naar een veiligere en groenere herinrichting van de Veerseweg met behoud van het historische karakter. Het reduceren van geluid en trillingen is hierin ook meegenomen.

Uitgangspunten schetsontwerp:

- 30 km/uur

- Fietsers op de rijbaan

- Veiligheid staat voorop

Aantekening / opmerking schetsontwerp:

- Voorrangsweg, met gebruik haaientanden bij uitrit nabij Nieuw Sandenburg

- Voorkeur voor 2 x verkeersremmer optie A (zie schetsontwerp)

- Voorkeur voor 3 x verkeersremmer optie B (zie schetsontwerp)

- Voetpad in straatbaksteen

- Hergebruik van de huidige straatbakstenen (dit is al meegenomen in het plan)

- Details voor ontsluiting vanuit de woonerven komen later in het ontwerp, hierin ook doorgang naar wandelpad opnemen

- Groenstrook versmallen

- Afstand tussen de bomen verminderen

- Bord parkeerverwijssysteem verplaatsen

- Voetpad door laten lopen tot voor huisnummer 25

- Meer prullenbakken

Een algemene conclusie is dat het schetsontwerp een goede start is waarbij gekeken kan worden naar details in plaats van discussiëren over hoofdzaken.

De input wordt de komende tijd intern besproken en uitgezocht. Mogelijkheden worden in de voorkeursvariant opgenomen.

Werkgroepsessie 3

- Bespreken voorkeursvariant

- Aandacht voor het soort groen, keuze uit bomen

- Presentatie lichtplan

De voorkeursvariant wordt besproken tijdens de volgende werkgroepsessie op 15 april 2025 om 18.00 uur op het gemeentehuis.